Anexo G. Matriz RACI del Programa

Instrumento de trabajo para la entidad (DERPE, Tutelas y Litigio Estratégico)

Objetivo

Clarificar, por cada entregable del programa, quién aprueba (A), quién ejecuta/decide (R), a quién se consulta (C) y a quién se informa (I), dejando responsables únicos, plazos y evidencias verificables para seguimiento en Comité.

Instrucciones de uso

- 1) Diligencie una fila por entregable del plan (ver secciones 4–16).

- 2) Asigne exactamente una (1) Aprobación (A) por fila y al menos una (1) Responsabilidad (R).

- 3) Incluya las dependencias o cargos (no nombres personales) y defina suplentes.

- 4) Registre la fecha límite y la evidencia de cierre (acta, bitácora, captura de tablero, expediente).

- 5) Revise y apruebe la matriz en el Comité; actualice cuando cambien roles o procesos.

Leyenda RACI: A=Aprobador (rinde cuentas), R=Responsable (ejecuta/decide), C=Consultado, I=Informado.

Plantilla para diligenciar

| Entregable | Patrocinio (A) | Decisión (R) | Apoyo (C) | Informados (I) | Dependencia principal | Suplente | Fecha límite | Evidencia de cierre | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### Ejemplo de diligenciamiento (referencial)

| Entregable | Patrocinio (A) | Decisión (R) | Apoyo (C) | Informados (I) | Dependencia principal | Suplente | Fecha límite | Evidencia de cierre | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Acto administrativo | Máxima autoridad / Secretaría General | Jurídica | Archivo, TIC | Control Interno, Comité | Jurídica | Asesor(a) Jurídica | Semana 14 | Resolución firmada + publicación | En curso |
| Kit estructura completa | Change Manager | Archivo | TIC | Comité, Enlaces | Archivo | Auxiliar de Archivo | Semana 3 | Checklist AGN + expediente modelo | Pendiente |
| Doble validación jurídico-documental | Jurídica | Jurídica | Archivo | Comité | Jurídica | Profesional Jurídico | Semana 6 | Rúbrica aplicada + 50 expedientes corregidos | En curso |
| Carga masiva y sincronización por lotes | Secretaría General | TIC | Jurídica, Archivo | Comité | TIC | Técnico TIC | Semana 10 | Log de carga + bitácora firmada | Planificado |
| Tablero ejecutivo | Planeación | TIC | Jurídica, Archivo | Comité, Despachos | Planeación | Analista de Datos | Mensual | Corte publicado + acta de revisión | Recurrente |
| Plan de comunicaciones | Secretaría General | Comunicaciones | Change Manager | Comité | Comunicaciones | Profesional Com. | Semana 4 | Piezas difundidas + informe de alcance | Completado |
| Comunidad de práctica | Change Manager | Enlaces Municipales eKOGUI | TIC | Comité, Directivos | Red de Enlaces | Enlace suplente | Mensual | Acta de sesión + acuerdos | Recurrente |

Nota operativa: esta matriz se revisa quincenalmente en Comité y se conecta con el POE (Anexo E) y el tablero (Sección 12). Si cambia un rol, actualice también los POE y notifique por acta.