Anexo X. Agenda de taller de validación (2 días) – ejecutado por la entidad

Validación territorial de eKOGUI con enfoque en DERPE, Tutelas y Litigio Estratégico (baja conectividad como principio)

Objetivo

Validar en territorio el plan de implementación de eKOGUI, consolidar acuerdos operativos entre dependencias y municipios, y dejar instaladas capacidades básicas (procedimientos, roles, métricas y compromisos) para iniciar o acelerar la ejecución del cronograma de 16 semanas.

Instrucciones de uso

- 1) Personalice campos de entidad, fechas, lugar y perfiles. Confirme logística mínima de baja conectividad.

- 2) Ajuste la agenda según el clúster/ola de cada municipio y priorice los casos de simulación más frecuentes.

- 3) Utilice los formatos incluidos (asistencia, acta, rúbricas) y adjunte evidencias (fotos, capturas, hash).

- 4) Cierre con un plan quincenal (Anexo E) y acuerdos de mentoría (Anexo D) firmados.

Perfiles, cupo y prerequisitos

• Perfiles: PQRS/DERPE, Jurídica, Archivo, Directivo/a, TIC, Comunicaciones, Champion local.

• Cupo sugerido: 30–40 asistentes (presencial) o 60–80 (virtual).

• Prerrequisitos: diagnósticos y segmentación diligenciados (Sección 3 y 4), kits offline disponibles (Sección 9).

Gobernanza del taller (RACI)

| Actividad | R (Responsable) | A (Aprueba) | C (Consulta) | I (Informa) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Convocatoria y registro | Comunicaciones | Secretaría General | Change Manager | Comité |
| Logística y conectividad | TIC | Change Manager | Archivo/Comunicaciones | Asistentes |
| Moderación | Change Manager | Comité | Jurídica/TIC | Asistentes |
| Simulaciones y rúbricas | Jurídica/Archivo | Comité | TIC | Asistentes |
| Acta y compromisos | Change Manager | Comité | Jurídica/Planeación | Asistentes |

Lista de verificación logística (baja conectividad)

| Ítem | Detalle/Especificación | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Sede y horarios | Salón con sillas en U; 8:00–17:00; ventilación | Administrativa |  |
| Conectividad | Centros/zonas con mejor señal; redes offline locales | TIC |  |
| Materiales | Kits offline (HTML ≤1,5 MB), plantillas impresas esenciales | Formación/TIC |  |
| Proyección | Proyector/pantalla o alternativa (impresos/rotafolios) | Formación |  |
| Audio | Parlantes/alternativa; micrófono si es posible | Formación |  |
| Registro | Lista de asistencia y consentimiento de imagen | Comunicaciones |  |
| Café/agua | Puntos de hidratación | Administrativa |  |
| Seguridad | Protocolo básico y contacto de emergencia | Administrativa |  |

Día 1 – Campeones/Mentores (validación avanzada y acuerdos)

| Hora | Bloque/Actividad | Objetivo | Metodología | Responsables | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:00–08:30 | Apertura y propósitos | Alinear expectativas y reglas de juego | Plenaria breve | Alta Dirección/Change Manager | Acta de inicio |
| 08:30–09:15 | Lectura del diagnóstico | Fijar foco: calidad > cobertura; metas comunes | Tablero/visual comparativa | Planeación | Diapositivas/impresos |
| 09:15–10:30 | Arquitectura y conectividad | Acordar ventanas de sincronización y límites | Conversatorio guiado | TIC | Minuta técnica |
| 10:30–10:45 | Receso |  |  |  |  |
| 10:45–12:30 | Simulación avanzada DERPE | Validar flujo completo y checklist AGN | Arena (caso real) | PQRS/Archivo | Rúbrica + captura |
| 12:30–14:00 | Almuerzo |  |  |  |  |
| 14:00–15:30 | Simulación avanzada Tutelas | Control de términos y doble validación | Arena (caso real) | Jurídica/Archivo | Rúbrica + constancia |
| 15:30–16:15 | Tablero e indicadores | Ajustar fuentes, periodicidad y semáforos | Taller práctico | Planeación/TIC | Plantilla tablero |
| 16:15–16:50 | Mentoría intermunicipal | Definir parejas, frecuencia y bitácora | Mesa de trabajo | Change Manager | Formato Anexo D |
| 16:50–17:00 | Cierre día 1 | Resumen y próximos pasos | Plenaria | Change Manager | Acta parcial |

Día 2 – Taller integral departamental (simulacros y acuerdos)

| Hora | Bloque/Actividad | Objetivo | Metodología | Responsables | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:00–08:20 | Aterrizaje y recapitulación | Unificar acuerdos del día 1 | Plenaria | Change Manager | Minuta |
| 08:20–10:00 | Simulacros por clúster | Ajustar POE y roles según clúster (A–D) | Mesas simultáneas | Champions/Mentores | Rúbricas por mesa |
| 10:00–10:15 | Receso |  |  |  |  |
| 10:15–11:30 | Carga masiva y sincronización | Probar lote y verificación de hash | Demostración + práctica | TIC | Log y hash |
| 11:30–12:30 | Comunicación y vocerías | Ajustar mensajes y piezas base | Taller breve | Comunicaciones | Piezas listas |
| 12:30–14:00 | Almuerzo |  |  |  |  |
| 14:00–15:00 | Planes quincenales por equipo | Armar Entregable 5.1 | Trabajo guiado | Change Manager | Checklist E |
| 15:00–16:00 | Acuerdos y compromisos | Firmar actas por entidad | Plenaria de firmas | Alta Dirección/Comité | Acta estándar |
| 16:00–17:00 | Cierre y evaluación | Aplicar encuesta, definir monitoreo | Plenaria | Formación/Planeación | Encuestas + cronograma |

Guías de simulación (formatos)

| Caso | Objetivo | Entradas mínimas | Pasos clave | Criterios de calidad | Evidencias |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DERPE – Servicios públicos rurales | Radicar, clasificar y cerrar | Formulario lite, metadatos AGN | Radicación → clasificación → archivo | 0% críticos vacíos; trazabilidad | Capturas + hash |
| Tutelas – Derechos territoriales | Responder en término | Auto de admisión, plantillas | Registro → cálculo término → respuesta | Doble validación; constancia envío | Constancias + rúbrica |
| Litigio Estratégico – Caso tipo | Estructurar estrategia | Ítems de estrategia | Registro → evidencias → tablero | Integridad de datos; anonimización | CSV/JSON + hash |

Rúbricas de evaluación (extracto)

| Dimensión | Indicador | Criterio de logro | Escala (0–2) |
| --- | --- | --- | --- |
| Estructura | Series/subseries AGN | Correctas y completas | 0=No;1=Parcial;2=Sí |
| Calidad de datos | Campos críticos | 0% vacíos/errores | 0–2 |
| Volumen | Carga por lote | ≥ 90% casos previstos | 0–2 |
| Trazabilidad | Hash y bitácora | Registros completos | 0–2 |
| Tutelas | Términos legales | 100% en término | 0–2 |

Lista de asistencia

| Fecha | Entidad/Municipio | Nombre | Cargo/Rol | Correo/Teléfono | Firma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Encuesta breve de satisfacción (5 ítems – Likert 1–5)

1) Claridad de objetivos del taller

2) Utilidad de las simulaciones

3) Pertinencia de materiales (HTML/POE/plantillas)

4) Aplicabilidad inmediata en mi entidad

5) Organización y logística

Acta de compromisos y acuerdos intermunicipales

| Entidad/Municipio | Compromiso | Responsable | Plazo | Indicador de verificación | Firma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Bitácora de evidencias

| Fecha/Hora | Actividad | Tipo de evidencia | Ubicación/Enlace | Hash/Control | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Riesgos del taller y mitigación

| Riesgo | Señal de alerta | Respuesta inmediata | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| Fallas de conectividad | Cortes prolongados | Modo offline y cambio de sede | TIC |
| Ausencia de decisores | Sin firmas al cierre | Escalar a patrocinador; reprogramar bloque de firmas | Change Manager |
| Baja participación | Pocos aportes | Trabajo en grupos; facilitación activa | Moderación |
| Tiempo insuficiente | Agenda retrasada | Priorizar bloques críticos; recortar presentaciones | Moderación |

Referencias cruzadas

• Sección 15 del documento base (taller de validación).

• Anexo D (mentoría), Anexo E (plan quincenal), Anexo M (POE y HTML), Anexo S (arquitectura) y Anexo T (BCP).

Nota operativa en baja conectividad: lleve en USB/SD las cápsulas HTML (≤1,5 MB), plantillas impresas esenciales y plan de sincronización. Programe pruebas de carga en las ventanas 6–8 a. m./p. m. y documente evidencias con hash.

Control de versiones del Anexo X

| Versión | Fecha | Cambios realizados | Aprobó (Comité) | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |